## Slide 1
Korea Workout Community
Side Project

## Slide 2
2021.03.15 Mon ~2021.06.13 Sun
프로젝트 진행 기간

## Slide 3
body profile 을 준비 하면서 한 헬스장에 다녔는데, 거기 헬스장 원장님이 PT 예약을 대면, 카톡으로 예약하는게 아니라 어플로 하기 위해서 어플을 만들고 있었다고 함.
이 때 딱!! 든 생각이 여기 뿐만 아니라 전국에 있는 PT를 운영하는 대부분의 헬스장들이 대면으로 혹은 유선전화, 카톡 등으로 예약을 하고 있다고 생각이 듦.
따라서 전국 모든 헬스장들이 우리 홈페이지를 이용해서 업체 홍보도 할 수 있고, 사용자들은 지도 서비스 등을 통해서 집과 가까운 헬스장을 검색할 수도 있으며, 헬스장 평점과 후기 등을 볼 수 있고, 모든 PT 예약을 우리의 홈페이지에서 가능하게 하면 좋을 것 같다는 생각이 들어서 이 주제로 선정하게 되었다.
프로젝트 주제 선정 계기

## Slide 4
“The key is PT reservation”

## Slide 5
Plan
개인 별, 공통 별 주간 목표와 월간 목표를 정해서 매주 체크한다.

## Slide 6
Plan
- 평일에 스스로 어느정도 하고싶은 내용, 기획, 개인별 목표 등에 대해서 형식없이 자유롭게 생각 해오기
1주차. 기획 및 프로젝트 계획 설정
- 3.19 (금) 퇴근 후 or 3.21 (일) 모여서 기획 및 계획 세우기. 아마 기획 및 계획 세우는 데 최소 2-3 시간은 걸릴 것 같음
- 월 1회 정기 회의는 주말에 모여서 카페에서 진행.
- 정기 회의 시에는 다음 달 월간 목표와 개인 별 공통 별 주간 목표 설정 및 추가 의견 이나 개선방안 공유 등에 대해서 회의

## Slide 7
Plan
- 백엔드 : 프로젝트 기본 세팅, 협업 도구 세팅
2주차. 세팅
프론트와 디자이너도 프로젝트 진행하기 전에 필요할 것들 생각해서 준비 하기
Ex) Babel 설정 등 이러한 유용한 설정들 세팅

## Slide 8
Plan
3주차 부터는 실제로 개발 진행. 따라서 주차 별 목표를 확실하게 정해야 함
3주차. 개발